ЛЗ 2. Выбор модели поставки + развертывание рабочего пространства проекта

Задание:
1. Три кейса (дает преподаватель): (а) внедрение ИС документооборота в госоргане по тендеру; (б) новый мобильный продукт стартапа с непроверенной гипотезой; (в) миграция монолита банка в облако. Для каждого выбрать модель поставки и обосновать по 6 критериям в таблице.

2. Оформить выбор для своего сквозного проекта в виде ADR (шаблон MADR: контекст → варианты → решение → последствия).

3. Развернуть рабочее пространство: репозиторий на GitHub + доска в GitHub Projects (или Taiga / OpenProject, развернутый через Docker) — настроить типы задач, статусы, кастомные поля, доску, вики в репозитории, соглашение об именовании веток и задач.

Артефакт: таблица сравнения по кейсам + ADR-001 + ссылка на живое рабочее пространство.
Критерии: ADR содержит отвергнутые варианты и последствия решения; рабочее пространство настроено, а не создано «по умолчанию».

ЛЗ 2. Выбор модели поставки + Развертывание рабочего пространства

Задание 1. Таблица выбора модели поставки (Решение по трем кейсам)

| Критерий | Кейс (а): ИС документооборота в госоргане (тендер) | Кейс (б): Мобильный продукт стартапа | Кейс (в): Миграция монолита банка в облако |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбранная модель | Предиктивная (Waterfall/Гибрид) | Адаптивная (Scrum / Lean Startup) | Гибридная (Итеративный Waterfall) |
| 1. Неопределенность требований | Низкая. Требования жестко прописаны в ТЗ тендера (ФЗ-44/223). | Крайне высокая. Гипотеза не проверена, ТЗ будет меняться от реакции рынка. | Средняя. Конечная цель понятна (облако), но технические препятствия неизвестны. |
| 2. Стоимость ошибки | Высокая (штрафы, пени, срыв госконтракта). | Низкая на уровне фичи, высокая на уровне бизнес-модели (нужно быстро проверять и выбрасывать). | Критическая. Падение биллинга банка недопустимо. |
| 3. Регуляторика | Очень строгая (ГОСТы, безопасность ФСТЭК, жесткие акты приемки). | Отсутствует или минимальна на старте. | Высокая (PCI DSS, Центробанк, защита ПДн). |
| 4. Зрелость заказчика | Низкая в IT. Заказчик требует бумаги, графики и Гантта. | Сам себе заказчик. Готов к быстрым изменениям и пивотам. | Средняя/Высокая. Понимают IT-процессы, но ограничены бюрократией безопасности. |
| 5. Распределенность команды | Возможна любая, но процесс общения формализован через ПМ. | Обычно кросс-функциональная, сидящая в одном помещении/Discord для скорости. | Сложная структура: разработка, инфобезопасность, DevOps, подрядчики. |
| 6. Тип контракта | Fixed Price + Fixed Scope (Жесткий бюджет и сроки). | Внутренний бюджет (Time & Material, Burn rate). | Смешанный (внутренние SLA + контракты с вендором облака). |

Задание 2. Оформление решения в виде ADR (Шаблон MADR)

ADR-001: Выбор модели управления поставкой проекта

Контекст и проблема:

Мы начинаем разработку мобильного приложения для агрегации услуг локальных СТО (станций техобслуживания). Требования пользователей до конца не ясны. У нас есть бюджет на 6 месяцев работы команды из 5 человек. Нам необходимо выбрать модель поставки, которая позволит максимально быстро выпустить MVP и начать тестировать гипотезы.

Рассмотренные варианты:

- Предиктивная модель (Waterfall)

- Фреймворк Scrum

- Kanban-метод

Решение:

Мы выбираем Фреймворк Scrum с двухнедельными спринтами.

Обоснование:

- Жесткий ритм спринтов заставит нас каждые 2 недели выдавать инкремент и не застрять в «вечной разработке».

- Наличие выделенного Product Owner позволит сфокусироваться на приоритизации бэклога на основе обратной связи.

Последствия (Consequences):

- Положительные: Высокая прозрачность процесса; быстрая проверка бизнес-гипотез; предсказуемый темп.

- Отрицательные / Ограничения: Потребуются затраты времени (около 15%) на Scrum-события (планирование, ревью, ретро).

Отвергнутые варианты:

- Waterfall: Отвергнут из-за невозможности собрать точное ТЗ на старте.

- Kanban: Отвергнут, так как на этапе создания продукта с нуля нам нужны защищенные спринты и жесткие цели, а не просто управление потоком задач.