## Slide 1: Проблема и границы • 1 минута
Поиск, выезд, заявка и прозрачный статус на ru/kk/en.
30→8 минут — гипотеза ЛЗ3, не наблюдаемый эффект.
Банковский эквайринг и 24×7 сопровождение вне базы.
Notes: 0:00–1:00. Назвать конкретного заказчика после подтверждения. Не выдавать допущения за результаты интервью.

## Slide 2: Живая демонстрация • 4 минуты
Турист: поиск → выезд → два участника/услуга → тестовая оплата → история → отмена/возврат.
Поставщик: свой тур, чужой доступ закрыт.
Отказ: причина отмены и неверный ответ сервера.
Notes: 1:00–5:00. Живой отдельный стенд, без реальных денег. Резерв: локальный Compose и сохранённые проверки/скриншоты. Сами скриншоты не заменяют живой показ.

## Slide 3: Экономика • 2 минуты
Исторический кейс: TCO 46 000 USD / 3 года, NPV 9 632,11 USD при 15%.
Текущий бюджет ЛЗ8: база 13 081 550,17 KZT, лимит 13 430 943,37 KZT.
62 ч EMV; 9 ч разрыва capacity. Все цены/эффекты — смета и допущения.
Notes: 5:00–7:00. Открыть исправленный XLSX, показать формулы и Checks. Не смешивать выгоду автоматизации с комиссионной гипотезой и фактическими расходами.

## Slide 4: Прогноз против факта • 2 минуты
WBS: 171 ч, net capacity 204 ч — план; фактического timesheet нет.
26 недель внешних закрытий, 11 нулевых недель; не скорость нашей команды.
Учебная ЛЗ9: 20 задач, выпуск 10/10; mean 31,2→33,5 ч, p85 50,925→49,3 ч. Реальная приёмка отдельно.
Notes: 7:00–9:00. Показать план/факт: неизвестные клетки пусты явно. Не утверждать, что срок улучшился по двум искусственным спринтам.

## Slide 5: Измерения • 2 минуты
86 backend-тестов; покрытие 86,17% при пороге 60%.
8 браузерных сценариев. 500 туров / 20 RPS / 12 000 запросов: p95 93,47 мс.
Локальное восстановление: 36,019 с; пять минут по 3/3.
38 исходных CI runs ≠ deployments: зарегистрированных deployments 0.
Notes: 9:00–11:00. Указать конкретный стенд и дату. Свежий CI добавляется отдельной ссылкой; локальные результаты не доказывают месяц эксплуатационной доступности.

## Slide 6: Риски и решения • 2 минуты
Нужны заказчик/внешний UAT, согласованный календарь, URL и 3 внешних узла.
Модель реально запущена, но хуже правил; автоматические действия отклонены.
Портфельный WIP 3, оценки WSJF ещё не утверждены.
Notes: 11:00–13:00. Называть наблюдаемые триггеры и конкретные решения. Не скрывать отсутствие ручных замеров и независимых эталонов.

## Slide 7: Уроки и передача • 2 минуты
Проверять источник агрегата, а не только формулы бюджета.
HTTP 200 недостаточен без корректного содержимого.
Отделять факты от допущений, демонстрацию от независимой приёмки.
15 учебных разборов, 275 шагов с артефактами; настоящие подтверждения и доступ — отдельный лист сдачи.
Notes: 13:00–15:00. Открыть оглавление портфолио. Зафиксировать вопрос/решение принимающего; тишина не означает приёмку.